# MVP AI Mentor — полный план разработки

Цель: рабочий MVP до 30 сентября 2026 года

Роль: Team Lead / Product Lead roadmap

# 1. Цель MVP

Создать web-MVP персонального AI-наставника для самостоятельного обучения и развития.

Продукт сначала знакомится с пользователем, понимает его цель, уровень, работу/учёбу, интересы, доступное время и стиль обучения.

После этого AI строит персональный roadmap, говорит пользователю, что делать сегодня, проводит занятия, даёт подсказки вместо мгновенных ответов, ведёт совместный проект и обновляет карту навыков.

Главный критерий успеха: пользователь должен чувствовать, что продукт знает его лучше обычного AI-чата и понимает, что именно ему нужно делать дальше.

# 2. Целевая аудитория MVP

Первичная аудитория: пользователи 17–30 лет, которые самостоятельно изучают программирование и хотят получить практический навык. В MVP не пытаемся покрыть сразу все предметы, школу, ЕГЭ, карьеру, фитнес и личную жизнь.

# 3. Что входит в MVP

Регистрация и вход

Lesson 0 — знакомство с пользователем

Персональный профиль и постоянная память

Одна главная учебная цель

Первичная диагностика навыков

Skill / Mastery Graph

Персональный roadmap

Dashboard

Today's Mission — что делать сегодня

AI Tutor

Teaching Policy: вопрос → подсказка → объяснение → частичное решение → полное решение

Learn Mode / Help Mode

Упражнения

Совместный учебный проект

Mastery Evidence

Прогресс и история занятий

Подбор внешних ресурсов

Weekly Review

Базовая аналитика и feedback

Deployment и alpha/beta тестирование

# 4. Что НЕ входит в MVP

Мобильное приложение

Собственная библиотека книг и аудиокниг

Генерация собственных видеокурсов

AI-аватар преподавателя

Социальная сеть

Маркетплейс преподавателей

Геймификация уровня Duolingo

Сложная календарная интеграция

Несколько LLM-провайдеров

Полноценный голосовой режим

Полноценный ассистент для всей жизни

Обучение одновременно по десяткам направлений

# 5. Технологический стек

| Слой | Выбор |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Backend | Next.js Server Actions / API Routes |
| Database | Supabase PostgreSQL |
| Auth | Supabase Auth |
| AI | OpenAI API + Structured Outputs |
| Hosting | Vercel |
| Analytics | Простые product events; позже PostHog/аналог |

# 6. Главный пользовательский цикл

1. Sign Up

2. Lesson 0

3. User Profile

4. Goal

5. Diagnostic

6. Skill Map

7. Roadmap

8. Dashboard

9. Today's Mission

10. AI Learning Session

11. Exercise

12. Project

13. Mastery Evidence

14. Skill Update

15. Weekly Review

16. Adapted Plan

# Этап 0. Product foundation

Цель этапа: Зафиксировать границы, чтобы MVP не расползался.

## Шаг 0.1 — Product brief

Создать MVP.md.

Описать пользователя MVP.

Описать главную проблему: что учить, в каком порядке, что уже знаешь, что забыл, что делать сегодня.

Описать ценность: AI знает пользователя и управляет его обучением.

Зафиксировать один основной use case: обучение программированию.

## Шаг 0.2 — Scope

Создать IN_MVP.md.

Создать NOT_IN_MVP.md.

Зафиксировать правило: новые функции не добавляются без удаления другой функции из сентябрьского scope.

## Шаг 0.3 — Репозиторий

Создать GitHub-репозиторий.

Создать main и develop.

Договориться об именовании feature-веток.

Добавить README с локальным запуском проекта.

Результат этапа: Есть зафиксированный продуктовый scope и репозиторий.

# Этап 1. Скелет приложения

Цель этапа: Создать кликабельную основу продукта без AI.

## Шаг 1.1

Создать Next.js проект.

Проверить локальный запуск.

## Шаг 1.2

Подключить TypeScript, Tailwind CSS и shadcn/ui.

## Шаг 1.3

Создать routes: /login, /signup, /onboarding, /dashboard, /profile, /diagnostic, /roadmap, /learn, /projects, /progress.

## Шаг 1.4

Сделать общий layout: Sidebar, Topbar, Main Content.

## Шаг 1.5

Сделать пустые страницы для всех ключевых routes.

Проверить навигацию между страницами.

Результат этапа: Есть кликабельный skeleton приложения.

# Этап 2. База данных и Supabase

Цель этапа: Создать фундамент хранения данных.

## Шаг 2.1

Создать Supabase project.

## Шаг 2.2

Добавить environment variables.

## Шаг 2.3

Создать server и browser Supabase clients.

## Шаг 2.4

Создать базовую таблицу profiles.

## Шаг 2.5

Настроить Row Level Security.

## Шаг 2.6

Проверить create/read/update/delete на тестовом профиле.

Результат этапа: Frontend надёжно читает и сохраняет данные.

# Этап 3. Авторизация

Цель этапа: Создать полноценный пользовательский вход.

## Шаг 3.1

Сделать signup по email/password.

## Шаг 3.2

Сделать login.

## Шаг 3.3

Сделать logout.

## Шаг 3.4

Закрыть приватные routes.

## Шаг 3.5

После регистрации автоматически создавать профиль.

## Шаг 3.6

Новый пользователь → onboarding.

Существующий пользователь → dashboard.

Результат этапа: Пользователь может создать аккаунт, выйти и вернуться.

# Этап 4. Lesson 0 — знакомство

Цель этапа: Сделать первую ключевую фишку продукта.

## Шаг 4.1 — UI

Создать экран Meet your mentor.

Создать компоненты Message, AIMessage, UserMessage, ChatInput, SendButton, Typing.

## Шаг 4.2 — Что должен узнать AI

Текущая ситуация пользователя.

Главная цель.

Что пользователь уже умеет.

Работа / учёба.

Доступное время по неделе.

Интересы.

Хобби и спорт.

Предпочтительный стиль обучения.

Желаемая длина учебной сессии.

Текущие проекты, если есть.

## Шаг 4.3 — UX

Не показывать сухую анкету.

Вести естественный диалог.

Не задавать сразу 15 вопросов.

После знакомства показать итоговый профиль и дать его исправить.

Результат этапа: У пользователя есть естественный вводный разговор вместо формы.

# Этап 5. Первая AI-интеграция

Цель этапа: Подключить модель к приложению.

## Шаг 5.1

Создать AI client в /lib/ai.

## Шаг 5.2

Сделать простой User → API → AI → User flow.

## Шаг 5.3

Добавить streaming response.

## Шаг 5.4

Добавить обработку timeout, rate limit, invalid response и retry.

## Шаг 5.5

Не логировать секреты и API keys.

Результат этапа: В приложении работает стабильный AI-чат.

# Этап 6. AI Lesson 0

Цель этапа: Сделать AI ответственным за onboarding.

## Шаг 6.1

Создать отдельный onboarding system prompt.

## Шаг 6.2

Определить completion criteria для знакомства.

## Шаг 6.3

AI должен понимать, каких данных ещё не хватает.

## Шаг 6.4

Добавить finish_onboarding action.

## Шаг 6.5

После завершения не переходить дальше без подтверждения профиля пользователем.

Результат этапа: AI может самостоятельно провести знакомство.

# Этап 7. User Profile и память

Цель этапа: Сделать так, чтобы AI реально помнил пользователя.

## Шаг 7.1 — Profile schema

name

occupation

education

goal_summary

weekly_available_hours

interests[]

hobbies[]

learning_preferences[]

preferred_session_length

notes

onboarding_completed

## Шаг 7.2 — Structured extraction

После Lesson 0 модель возвращает валидный structured object.

Проверить schema validation.

Не сохранять неподтверждённые критичные выводы как факт.

## Шаг 7.3 — Profile page

View.

Edit.

Save.

Delete fields.

Пользователь может исправить AI.

## Шаг 7.4 — Persistence test

Пройти onboarding.

Выйти.

Зайти снова.

AI должен учитывать сохранённый профиль.

Результат этапа: Первый milestone: AI узнаёт пользователя и помнит его после повторного входа.

# Этап 8. Goals Engine

Цель этапа: Сделать цель обучения отдельной сущностью.

## Шаг 8.1

Создать таблицу goals.

## Шаг 8.2

В MVP разрешить одну активную учебную цель.

## Шаг 8.3

AI переводит расплывчатую цель в конкретную и измеримую.

## Шаг 8.4

Пользователь подтверждает или редактирует формулировку.

## Шаг 8.5

Добавить target date как optional.

Результат этапа: У каждого пользователя есть одна ясная активная цель.

# Этап 9. Диагностика

Цель этапа: Определить реальный стартовый уровень.

## Шаг 9.1

Создать /diagnostic.

## Шаг 9.2

Сгенерировать 5–10 диагностических вопросов.

## Шаг 9.3

Поддержать multiple choice, short answer, code reasoning и маленькие coding tasks.

## Шаг 9.4

Проверять ответы и сохранять оценку.

## Шаг 9.5

Не полагаться только на самооценку пользователя.

Результат этапа: Есть evidence-based стартовая оценка навыков.

# Этап 10. Skill Graph

Цель этапа: Создать управляемую карту навыков.

## Шаг 10.1

Создать skills и user_skills.

## Шаг 10.2

Сделать иерархию parent_skill_id.

## Шаг 10.3

Предзаполнить skill tree для Backend: Python, Git, SQL, HTTP, FastAPI, Auth, Testing, Docker.

## Шаг 10.4

Не позволять AI плодить дубли навыков.

## Шаг 10.5

Добавить mastery_score, confidence и last_practiced.

Результат этапа: У пользователя есть структурированная карта навыков.

# Этап 11. Mastery Engine

Цель этапа: Обновлять skill score только по доказательствам.

## Шаг 11.1

Каждый ответ связывать с конкретным skill.

## Шаг 11.2

Возвращать result, confidence и reason.

## Шаг 11.3

Использовать диапазон mastery 0–100.

## Шаг 11.4

Не давать 100% после одного задания.

## Шаг 11.5

Пока использовать простые правила, а не ML.

Результат этапа: Skill score меняется предсказуемо и объяснимо.

# Этап 12. Roadmap Engine

Цель этапа: Построить персональный путь от текущего уровня к цели.

## Шаг 12.1

Создать roadmaps и roadmap_items.

## Шаг 12.2

Передавать AI: профиль, цель, доступное время, текущие навыки.

## Шаг 12.3

Сгенерировать порядок навыков и зависимостей.

## Шаг 12.4

Показывать current / completed / upcoming steps.

## Шаг 12.5

Roadmap должен адаптироваться, а не быть статичным курсом.

Результат этапа: Пользователь понимает весь путь и текущий этап.

# Этап 13. Dashboard

Цель этапа: Заменить пустой чат на управляемое обучение.

## Шаг 13.1

Показать goal.

## Шаг 13.2

Показать overall progress.

## Шаг 13.3

Показать Today's Mission.

## Шаг 13.4

Показать weak skills.

## Шаг 13.5

Показать current project.

## Шаг 13.6

Добавить Continue Learning.

Результат этапа: При входе пользователь сразу видит, что делать.

# Этап 14. Today's Mission Engine

Цель этапа: Каждый день выбирать следующий полезный шаг.

## Шаг 14.1

Собрать context: goal, roadmap, mastery, available time, recent sessions, project progress.

## Шаг 14.2

Выбрать today_skill.

## Шаг 14.3

Сформировать estimated_time и reason.

## Шаг 14.4

Сделать session plan: theory + exercise + project.

## Шаг 14.5

Учитывать реальное свободное время пользователя.

Результат этапа: AI способен ответить на главный вопрос: что мне делать сегодня?

# Этап 15. Lesson Engine

Цель этапа: Провести полноценную учебную сессию.

## Шаг 15.1

Создать learning_sessions.

## Шаг 15.2

При Start Session создавать session record.

## Шаг 15.3

Передавать teacher: профиль, цель, skill, mastery, прошлые ошибки и доступное время.

## Шаг 15.4

Давать короткое объяснение.

## Шаг 15.5

Задавать вопрос или задачу.

## Шаг 15.6

Оценивать ответ.

## Шаг 15.7

Выбирать следующий pedagogical action.

Результат этапа: Есть первая полноценная AI-учебная сессия.

# Этап 16. Teaching Policy

Цель этапа: Не позволять модели сразу выдавать решение.

## Шаг 16.1

Состояние ASK.

## Шаг 16.2

После ошибки → HINT_1.

## Шаг 16.3

Повторная ошибка → HINT_2.

## Шаг 16.4

Если непонятна концепция → EXPLAIN.

## Шаг 16.5

Если пользователь застрял → PARTIAL_SOLUTION.

## Шаг 16.6

FULL_SOLUTION — только на последнем уровне.

## Шаг 16.7

Сохранять hints_used как часть evidence.

Результат этапа: Главное поведение AI-преподавателя контролируется системой, а не только prompt.

# Этап 17. Learn Mode / Help Mode

Цель этапа: Не раздражать пользователя искусственными ограничениями.

## Шаг 17.1

Добавить переключатель Learn / Help.

## Шаг 17.2

Learn Mode: цель — понимание, минимум готовых решений.

## Шаг 17.3

Help Mode: цель — быстрее решить проблему, ответы прямее.

## Шаг 17.4

Сохранять выбранный режим в session.

Результат этапа: Продукт полезен и для обучения, и для ситуационной помощи.

# Этап 18. Exercises

Цель этапа: Добавить практику и измеряемый результат.

## Шаг 18.1

Создать exercises.

## Шаг 18.2

Генерировать упражнения под конкретный skill и уровень.

## Шаг 18.3

Сохранять user attempt.

## Шаг 18.4

Проверять correctness.

## Шаг 18.5

Сохранять hints_used, time_spent, skill_id и result.

## Шаг 18.6

Передавать результат в Mastery Engine.

Результат этапа: Обучение измеряется практикой, а не количеством сообщений.

# Этап 19. Projects

Цель этапа: Перевести обучение из теории в реальные задачи.

## Шаг 19.1

Создать projects.

## Шаг 19.2

Создать project_tasks.

## Шаг 19.3

Генерировать проект из goal + level + interests.

## Шаг 19.4

Разбивать проект на маленькие tasks.

## Шаг 19.5

Связывать project task с skills.

## Шаг 19.6

Показывать progress.

Результат этапа: У каждого пользователя есть практический проект.

# Этап 20. Project Mentor

Цель этапа: AI делает проект вместе с пользователем, а не вместо него.

## Шаг 20.1

Сделать Project Chat.

## Шаг 20.2

Передавать AI current task.

## Шаг 20.3

Хранить важные project decisions.

## Шаг 20.4

В Learn Mode не выдавать весь проект целиком.

## Шаг 20.5

Task закрывается после результата пользователя.

Результат этапа: Совместный проект становится частью обучения.

# Этап 21. Mastery Evidence

Цель этапа: Разделить ощущение AI и реальные доказательства навыка.

## Шаг 21.1

Создать mastery_evidence.

## Шаг 21.2

Типы: diagnostic, exercise, quiz, project, review.

## Шаг 21.3

Любое изменение mastery должно иметь evidence.

## Шаг 21.4

Сохранять source_id и timestamp.

Результат этапа: Можно объяснить, почему система считает навык освоенным.

# Этап 22. Progress Screen

Цель этапа: Дать пользователю понятную картину прогресса.

## Шаг 22.1

Показать каждый skill с progress bar.

## Шаг 22.2

Разделить Strong / Learning / Weak / Not Started.

## Шаг 22.3

Показать last practiced.

## Шаг 22.4

Пока не делать сложную интерактивную графику.

Результат этапа: Пользователь видит реальную картину навыков.

# Этап 23. Learning History

Цель этапа: Показать историю обучения и накопленный прогресс.

## Шаг 23.1

Показывать дату, тему, длительность, результат.

## Шаг 23.2

Показывать mastery change.

## Шаг 23.3

Добавить переход к прошлой session.

Результат этапа: Появляется ощущение накопленного пути.

# Этап 24. External Resources

Цель этапа: Подбирать небольшое количество внешних материалов.

## Шаг 24.1

AI определяет, какой ресурс нужен.

## Шаг 24.2

Показывать максимум 1 видео, 1 статью/документацию, 1 optional resource.

## Шаг 24.3

Сохранять выбранный ресурс.

## Шаг 24.4

После использования спрашивать: помогло / не помогло.

Результат этапа: Ресурсы являются частью персонального маршрута, а не каталогом ссылок.

# Этап 25. Books / Podcasts recommendations

Цель этапа: Добавить лёгкие рекомендации без лицензионной библиотеки.

## Шаг 25.1

Рекомендовать книгу, главу или подкаст по теме.

## Шаг 25.2

Не хранить пиратский контент.

## Шаг 25.3

Показывать, зачем именно этот материал нужен сейчас.

Результат этапа: Есть рекомендации без лишней юридической и технической нагрузки.

# Этап 26. Personal Schedule

Цель этапа: Встроить обучение в реальную жизнь пользователя.

## Шаг 26.1

Хранить доступное время по дням.

## Шаг 26.2

Today's Mission учитывает длительность доступного окна.

## Шаг 26.3

Не подключать Google Calendar в сентябре.

Результат этапа: План адаптируется к работе, учёбе, спорту и другим регулярным занятиям.

# Этап 27. Weekly Review

Цель этапа: Раз в неделю пересобирать план на основе фактического прогресса.

## Шаг 27.1

Создать weekly_reviews.

## Шаг 27.2

Считать sessions, time, skills improved, weak skills и project progress.

## Шаг 27.3

Сгенерировать понятное резюме недели.

## Шаг 27.4

Предложить корректировку следующей недели.

## Шаг 27.5

Roadmap меняется только контролируемо.

Результат этапа: AI демонстрирует адаптивность, а не просто хранит историю.

# Этап 28. Memory System v1

Цель этапа: Разделить память по назначению.

## Шаг 28.1

Profile Memory: цели, работа, интересы, график, preferences.

## Шаг 28.2

Learning Memory: skills, ошибки, mastery.

## Шаг 28.3

Project Memory: tasks, decisions, progress.

## Шаг 28.4

Recent Memory: последние sessions.

## Шаг 28.5

Не отправлять модели всю историю чатов целиком.

Результат этапа: Память становится управляемой и масштабируемой.

# Этап 29. Prompt Architecture

Цель этапа: Не строить проект на одном огромном prompt.

## Шаг 29.1

Создать onboarding prompt.

## Шаг 29.2

Создать diagnostic prompt.

## Шаг 29.3

Создать roadmap prompt.

## Шаг 29.4

Создать teacher prompt.

## Шаг 29.5

Создать exercise prompt.

## Шаг 29.6

Создать project mentor prompt.

## Шаг 29.7

Создать weekly review prompt.

## Шаг 29.8

Создать resource recommender prompt.

Результат этапа: Каждая AI-функция изолирована и тестируема.

# Этап 30. Structured Outputs

Цель этапа: Уменьшить количество непредсказуемых AI-ответов.

## Шаг 30.1

UserProfile → schema.

## Шаг 30.2

DiagnosticResult → schema.

## Шаг 30.3

Roadmap → schema.

## Шаг 30.4

LessonAction → schema.

## Шаг 30.5

MasteryUpdate → schema.

## Шаг 30.6

WeeklyReview → schema.

## Шаг 30.7

Валидировать любой AI output до записи в БД.

Результат этапа: AI становится частью программной системы, а не источником произвольного текста.

# Этап 31. Guardrails

Цель этапа: Защитить системное состояние от плохих AI-решений.

## Шаг 31.1

AI не меняет подтверждённый профиль без user action.

## Шаг 31.2

AI не повышает mastery без evidence.

## Шаг 31.3

AI не удаляет пользовательские данные.

## Шаг 31.4

AI не ломает roadmap произвольно.

## Шаг 31.5

Не позиционировать продукт как врача, психотерапевта или фитнес-специалиста.

Результат этапа: Базовые системные правила не зависят от поведения модели.

# Этап 32. Loading / Error UX

Цель этапа: Сделать AI-функции терпимыми к сбоям.

## Шаг 32.1

Loading state.

## Шаг 32.2

Error state.

## Шаг 32.3

Retry.

## Шаг 32.4

Cancel.

## Шаг 32.5

Понятное сообщение пользователю без технического мусора.

Результат этапа: AI-сбой не ломает пользовательский поток.

# Этап 33. Empty States

Цель этапа: Избежать пустых и непонятных экранов.

## Шаг 33.1

No project yet → Start first project.

## Шаг 33.2

No sessions yet → Start first lesson.

## Шаг 33.3

No weekly review yet → объяснить, когда он появится.

## Шаг 33.4

No resources → не показывать пустой блок.

Результат этапа: Каждый экран подсказывает следующий action.

# Этап 34. Analytics

Цель этапа: Понять, где пользователи теряются.

## Шаг 34.1

Отслеживать signup.

## Шаг 34.2

onboarding_started / onboarding_completed.

## Шаг 34.3

diagnostic_started / diagnostic_completed.

## Шаг 34.4

roadmap_created.

## Шаг 34.5

lesson_started / lesson_completed.

## Шаг 34.6

hint_requested.

## Шаг 34.7

project_started / project_task_completed.

## Шаг 34.8

weekly_review_opened.

Результат этапа: Есть минимальная продуктовая телеметрия.

# Этап 35. Feedback

Цель этапа: Получать качественную обратную связь прямо в продукте.

## Шаг 35.1

После занятия: Было полезно? 👍 / 👎.

## Шаг 35.2

Optional: Why?

## Шаг 35.3

Сохранять feedback с session_id.

Результат этапа: Можно находить плохие уроки и плохие AI-паттерны.

# Этап 36. Landing Page

Цель этапа: Объяснить продукт после того, как core loop уже работает.

## Шаг 36.1

Headline.

## Шаг 36.2

Problem.

## Шаг 36.3

How it works: Know me → Plan → Learn → Build → Master.

## Шаг 36.4

CTA Start learning.

## Шаг 36.5

Не тратить много времени на дизайн до тестирования core loop.

Результат этапа: Есть страница для первых тестеров.

# Этап 37. Deployment

Цель этапа: Вывести MVP в интернет.

## Шаг 37.1

Подключить GitHub к Vercel.

## Шаг 37.2

Настроить production env vars.

## Шаг 37.3

Проверить production Supabase config.

## Шаг 37.4

Проверить HTTPS и auth redirects.

## Шаг 37.5

В сентябре достаточно *.vercel.app.

Результат этапа: MVP доступен по публичной ссылке.

# Этап 38. QA

Цель этапа: Прогнать полные пользовательские сценарии.

## Test 1

New user → signup → onboarding → profile.

## Test 2

Goal → diagnostic → roadmap.

## Test 3

Dashboard → lesson → exercise → mastery update.

## Test 4

Project → project task → progress.

## Test 5

Logout → login → все данные сохранились.

## Test 6

Ошибки API → retry работает.

## Test 7

Пользователь редактирует профиль → AI использует новую информацию.

Результат этапа: Основной flow проходит без ручных костылей.

# Этап 39. Первый реальный тестер

Цель этапа: Проверить продукт без подсказок разработчика.

## Шаг 39.1

Дать ссылку одному пользователю.

## Шаг 39.2

Не объяснять, куда нажимать.

## Шаг 39.3

Записать места, где он остановился или спросил, что делать.

## Шаг 39.4

Исправить самые критичные UX-проблемы.

Результат этапа: Понятно, насколько продукт self-explanatory.

# Этап 40. Alpha — 3–5 пользователей

Цель этапа: Проверить главную продуктовую гипотезу.

## Шаг 40.1

Найти 3–5 целевых пользователей.

## Шаг 40.2

Дать пользоваться несколько дней.

## Шаг 40.3

Собрать bugs, confusion, latency, bad AI responses.

## Шаг 40.4

Обязательно спросить: почему ты использовал бы это вместо ChatGPT?

## Шаг 40.5

Найти момент максимальной ценности.

Результат этапа: Есть первые реальные сигналы ценности.

# Этап 41. Feature Freeze

Цель этапа: Не разрушить срок релиза добавлением новых идей.

## Шаг 41.1

Заморозить новые функции.

## Шаг 41.2

Исправлять critical bugs.

## Шаг 41.3

Исправлять confusing UX.

## Шаг 41.4

Править prompts и structured outputs.

## Шаг 41.5

Оптимизировать самые медленные AI flows.

Результат этапа: Стабильность становится важнее количества фич.

# Этап 42. Beta — 10–20 пользователей

Цель этапа: Посмотреть ранний retention и реальное использование.

## Шаг 42.1

Day 0: onboarding.

## Шаг 42.2

Day 0: diagnostic.

## Шаг 42.3

Day 0: first lesson.

## Шаг 42.4

Day 1–3: second session.

## Шаг 42.5

Day 3–7: project activity.

## Шаг 42.6

Day 7: weekly review.

Результат этапа: Понимаем, возвращаются ли пользователи после первого впечатления.

# Этап 43. MVP v0.1 Release

Цель этапа: Зафиксировать рабочую первую версию.

## К релизу обязательно работает

Sign Up

Lesson 0

Profile Memory

Goal

Diagnostic

Skill Map

Roadmap

Dashboard

Today's Mission

AI Tutor

Teaching Policy

Exercise

Project

Mastery Evidence

Skill Update

Weekly Review

Результат этапа: Полноценный замкнутый learning loop.

# 7. Приоритеты P0 / P1 / P2

## P0 — без этого MVP не существует

Skeleton

Supabase

Auth

Lesson 0

Profile Memory

Goal

Diagnostic

Skill System

Roadmap

Dashboard

Today's Mission

AI Tutor

Teaching Policy

Exercises

Projects

Mastery

## P1 — очень желательно

Progress page

External resources

Weekly Review

Learning History

Analytics

Feedback

Basic books/podcast recommendations

## P2 — после сентября

Google Calendar integration

Push/email notifications

Voice

Mobile app

Advanced visual skill graph

Multiple learning domains

Multiple AI providers

Social features

Gamification

Teacher marketplace

Own content library

# 8. Milestones до 30 сентября

Milestone 1: Skeleton + Supabase + Auth работают.

Milestone 2: Lesson 0 проводит знакомство и сохраняет профиль.

Milestone 3: После повторного входа AI помнит пользователя.

Milestone 4: Диагностика создаёт стартовую карту навыков.

Milestone 5: AI создаёт персональный roadmap.

Milestone 6: Dashboard показывает Today's Mission.

Milestone 7: AI проводит полноценный урок через Teaching Policy.

Milestone 8: Упражнения обновляют mastery.

Milestone 9: Пользователь ведёт совместный проект.

Milestone 10: Weekly Review корректирует следующий план.

Milestone 11: Alpha протестирована на 3–5 людях.

Milestone 12: Beta доступна 10–20 пользователям.

# 9. Рекомендуемый календарь

| Период | Фокус |
| --- | --- |
| 11–13 сентября | Skeleton, Supabase, Auth. |
| 14–16 сентября | Lesson 0, AI onboarding, Profile Memory. |
| 17–19 сентября | Goal, Diagnostic, Skills, Mastery. |
| 20–21 сентября | Roadmap, Dashboard, Today's Mission. |
| 22–24 сентября | Lesson Engine, Teaching Policy, Exercises. |
| 25–26 сентября | Projects, Project Mentor, Mastery Evidence. |
| 27 сентября | Progress, History, Weekly Review, Resources. |
| 28 сентября | QA + первый тестер + исправления. |
| 29 сентября | Alpha/Beta rollout, feature freeze. |
| 30 сентября | MVP v0.1 release и фиксация результатов. |

# 10. KPI MVP

| Метрика | Ориентир |
| --- | --- |
| Onboarding completion | > 70% |
| Начали первый урок | > 60% |
| Прошли 3+ sessions | > 40% |
| Вернулись через неделю | > 25% |
| Начали проект | > 30% |
| Предпочли продукт обычному AI-чату для обучения | ≥ 50% тестеров |

# 11. Главные продуктовые вопросы для тестеров

Почему ты использовал бы это вместо ChatGPT?

В какой момент продукт был для тебя наиболее полезен?

Где тебе хотелось закрыть приложение?

Было ли ощущение, что AI знает тебя и твой уровень?

Понимал ли ты без подсказок, что делать дальше?

Помогал ли режим подсказок думать самому или раздражал?

Если завтра продукт исчезнет, насколько тебе будет жаль?

# 12. Definition of Done для MVP

Новый пользователь может зарегистрироваться без помощи разработчика.

Lesson 0 проходит полностью.

Profile сохраняется и редактируется.

После повторного входа AI использует сохранённый профиль.

Есть одна подтверждённая цель.

Диагностика формирует стартовые skill scores.

Roadmap генерируется и отображается.

Dashboard показывает конкретную Today's Mission.

AI Tutor проводит lesson в Learn Mode.

Teaching Policy работает по состояниям.

Exercise создаёт Mastery Evidence.

Mastery обновляется только на основании evidence.

Есть хотя бы один персональный project.

Project task связан со skills.

Progress screen показывает skill mastery.

Weekly Review генерируется на основании реальных данных.

Production deployment работает.

Основной flow протестирован минимум на 3–5 людях.

Критические баги закрыты.

# 13. Правило разработки

Порядок не меняем: GitHub → Skeleton → Supabase → Auth → Lesson 0 UI → AI Integration → AI Onboarding → Profile Extraction → Persistent Memory → Goal → Diagnostic → Skills → Roadmap → Dashboard → Today's Mission → Tutor → Exercises → Projects → Mastery → Weekly Review → Alpha → Beta → Release.

Первый технический milestone: пользователь зарегистрировался → поговорил с AI → AI узнал его → пользователь вышел → вернулся → AI его помнит.

Главная философия MVP: не строить ещё один чат с AI. Строить систему, которая знает пользователя, понимает его цель и отвечает на вопрос: «Что мне нужно делать дальше, чтобы реально прогрессировать?»